|  | 卷号. 卷内编号. 密级. |
| --- | --- |
|  | 项目编号：001 工程教育专业认证智能服务系统 Version 1.0.1 项 目 承 担 部 门： 5组 撰 写 人（签名）： 王浩宇 完 成 日 期： 2026-07-19 本文档 使 用部门： ■主管领导 ■项目组 □客户（市场） □维护人员 □用户 评审负责人（签名）： 王浩宇 评 审 日 期： 2026-07-19 |

文档信息

标题:工程教育专业认证智能服务系统

作者: 王浩宇

创建日期: 2026-7-19

上次更新日期: 2026-7-19

版本: V1.0.1

部门名称: 西南交通大学软件工程

修订文档历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-7-19 | 1.0 | 草稿 | 王浩宇 |
| 2026-7-19 | 1.0.1 | 正式发布 | 王浩宇 |

目录

1.     简介	1

1.1  目的	1

1.2  背景	1

1.3  范围	1

1.4定义	1

1.5  文档引用	1

2.     测试需求	1

2.1功能测试需求	2

2.2非功能测试需求	2

3.     测试策略	3

3.1   测试类型	3

3.1.1功能测试策略	3

3.1.2性能测试策略	3

3.1.3兼容性测试策略	3

3.2测试工具	3

3.3测试通过准则	3

4.     资源	4

4.1     角色	4

4.2     系统资源	4

5.     项目测试活动	5

6.     附录 A：项目任务	5

 制定测试计划	5

 设计测试	5

 对测试进行评估	6

测试计划

- 1.     简介

  - 1.1  目的

- 工程教育专业认证智能服务系统"软件测试计划"文档有助于实现以下目标：

- a. 确定工程教育专业认证智能服务系统的信息和应测试的软件构件。

- b. 确定测试需求。

- c. 确定测试策略，并对这些策略加以说明。

- d. 确定所需的资源，并对测试的工作量进行估计。

- e. 列出项目测试的可交付工件。

  - 1.2  背景

工程教育专业认证是衡量工程教育质量的重要标准，是推动工程教育改革、提升人才培养质量的关键手段。随着工程教育认证工作的深入推进，认证涉及的知识领域日益广泛、认证流程日趋复杂，传统的人工管理方式已难以满足认证工作中数据采集、达成度计算、佐证材料管理等方面的效率与精度要求。

工程教育专业认证智能服务系统是基于OBE（成果导向教育）理念，对标《工程教育认证办法》和《工程教育认证标准》开发的综合性服务平台。系统围绕专业人才培养方案、课程大纲、教学运行、课程考核、达成度评价、调查评价、持续改进和自评报告等核心业务，提供数据化、流程化、协同化的认证支撑能力。

系统包括以下核心功能模块：人才培养方案管理、课程管理、教学运行管理、课程考核评价、达成度评价、调查与评价、持续改进、自评报告、系统管理。

  - 1.3  范围

- 对于本项目的测试工作为系统测试阶段，阶段的测试活动有计划测试、设计测试、执行测试和评估测试四个活动。

- 本测试计划仅对项目开发的软件提供测试，不考虑对第三方提供的软件（如第三方的组件或构件）进行测试。但需测试第三方提供的软件与开发的软件之间的接口。

- 本测试计划适用于“工程教育专业认证智能服务系统”项目。本文档将供给项目经理及项目开发各组使用，包括测试组、开发组。

  - 1.4定义

缺陷级别定义：

一级：不能完全满足系统要求，基本功能未完全实现；或者危及人身安全。

二级：严重地影响系统要求或基本功能的实现，且没有更正办法（重新安装或重新启动

该软件不属于更正办法）。

三级：严重地影响系统要求或基本功能的实现，但存在合理的更正办法（重新安装或重

新启动该软件不属于更正办法）。

四级：使操作者不方便或遇到麻烦，但它不影响执行工作功能或重要功能。

五级：其他缺陷。

  - 1.5 文档引用

《工程教育专业认证智能服务系统_项目开发计划》

《工程教育专业认证智能服务系统_软件需求规约》

《工程教育专业认证智能服务系统_系统架构设计说明书》

- 2.测试需求

备注：优先级：1-高，2-中，3-低

- 2.1功能测试需求

| 测试需求 | 测试需求简介 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 测试需求 | 测试需求简介 | 优先级 |
| 用户登录 | 用户通过账号、密码登录系统，系统根据角色（管理员/专业负责人/课程负责人/任课教师/学生）返回对应权限界面 | 1 |
| 培养方案管理 | 包括新增培养方案版本、编辑方案信息、删除方案、查看方案详情、版本启用/停用、方案复制等操作 | 1 |
| 培养目标管理 | 包括新增培养目标、编辑培养目标信息、删除培养目标、查看培养目标详情等操作 | 1 |
| 毕业要求管理 | 包括新增毕业要求、编辑毕业要求信息、删除毕业要求、查看毕业要求详情、批量初始化12条毕业要求等操作 | 1 |
| 指标点管理 | 包括新增指标点、编辑指标点信息、删除指标点、查看指标点详情等操作 | 1 |
| 课程管理 | 包括新增课程、编辑课程信息、删除课程、查看课程详情、Excel批量导入课程等操作 | 1 |
| 课程目标管理 | 包括新增课程目标、编辑课程目标信息、删除课程目标、课程目标与指标点关联等操作 | 1 |
| 考核方式设置 | 包括考核方式配置、考核细项管理、权重设置（合计须等于100%）、评价标准设置等操作 | 1 |
| 支撑矩阵管理 | 包括课程-毕业要求支撑矩阵设置（H/M/L）、培养目标-毕业要求对应关系设置等操作 | 1 |
| 教学运行管理 | 包括教学班创建、任课教师分配、学生名单管理（含Excel导入）、教学任务发布等操作 | 1 |
| 成绩录入 | 包括按教学班录入成绩、Excel批量导入成绩、成绩暂存与提交、按课程目标查看成绩分布等操作 | 1 |
| 达成度计算 | 包括评价模型配置、课程目标达成度自动计算、毕业要求达成度自动计算、达成度结果展示（图表/报表）等操作 | 1 |
| 达成度看板 | 包括按角色（管理员/专业负责人/课程负责人/任课教师/学生）展示不同视角的达成度总览看板 | 1 |
| 佐证材料管理 | 包括佐证材料上传、下载、删除、按考核方式/课程目标筛选等操作 | 2 |
| 问卷管理 | 包括问卷模板创建与编辑、问卷发布与关闭、问卷填写（无需登录）、数据统计分析、间接评价结论生成等操作 | 2 |
| 持续改进 | 包括改进记录创建、多维度改进记录管理（培养目标/毕业要求/课程体系/课程大纲/教学环节）、改进效果跟踪等操作 | 2 |
| 自评报告 | 包括报告创建、大纲管理、章节任务分配、多人协同编写、数据自动填充、报告导出（PDF/Word）等操作 | 2 |
| 用户管理 | 包括新增用户、编辑用户信息、启用/禁用用户、重置密码、角色分配等操作 | 2 |
| 系统配置 | 包括学年学期设置、达成度阈值配置、认证标准版本设置等操作 | 3 |
| 审计日志 | 包括操作日志查询、日志详情查看、按条件筛选等操作 | 3 |

- 2.2非功能测试需求

| 测试需求项 | 条件 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 性能-页面响应 | 普通页面加载 | 页面响应时间≤3秒 |
| 性能-达成度计算 | 标准教学班规模（50-100名学生） | 计算完成时间≤5秒 |
| 性能-并发 | 并发用户数 | 支持≥200个并发用户访问，系统运行正常 |
| 性能-查询响应 | 复杂条件查询 | 响应时间≤5秒 |
| 界面需求 | 采用通用Web图形界面，支持鼠标键盘操作 | 对用户友好，界面风格统一，布局合理 |
| 兼容性 | Chrome、Edge、Firefox最新两版，Safari最新两版 | 界面正常显示，功能运行正常，样式一致 |
| 安全性 | 密码存储、数据传输、权限控制 | 密码BCrypt加密，HTTPS传输，RBAC权限控制有效 |
| 可靠性 | 系统可用性 | 全年可用性≥99.5% |

- 3. 测试策略

  - 3.1测试类型

本次测试为系统测试。具体如下：

3.1.1功能测试策略

| 测试目标 | 所有功能测试需求项的功能实现。 |
| --- | --- |
| 测试方法和技术 | 按照测试需求、通过准则、测试用例，采用黑盒法测试，核实以下内容： - 在使用合法数据时得到正确的结果。 - 在使用非法数据时显示相应的缺陷信息或警告信息。 - 各业务规则都得到了正确的应用。 |
| 完成标准 | - 所计划的测试已全部执行。 - 所发现的缺陷修复率达到通过准则要求。 - 提供《测试记录》。 |
| 需考虑的特殊事项 | 无 |

3.1.2性能测试策略

| 测试目标 | 所有性能测试需求项的正常实现。 |
| --- | --- |
| 测试方法和技术 | - 测试环境参见“系统资源”。 - 主要针对数据处理能力，响应时间做测试。 - 具体计划在测试时制定。 |
| 完成标准 | - 所计划的测试已全部执行。 - 系统运行稳定。 - 所有性能测试需求项符合要求。 - 提供《系统性能测试记录表》。 |
| 需考虑的特殊事项 | 无 |

3.1.3兼容性测试策略

| 测试目标 | - 支持Windows XP/ 7/8/10系统、IE11以上版本、chrome、Firefox、360等主流浏览器 |
| --- | --- |
| 测试方法和技术 | - 在浏览器下运行系统 |
| 完成标准 | - 各种浏览器下正常显示，功能正常运行 |
| 需考虑的特殊事项 | 无 |

  - 3.2测试工具

本次测试将使用以下工具：

| 名称 | 工具 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 用于功能性测试的工具 | QC | 9.0 |
| 性能测试工具 | LoadRunner | 11.0 |
| 项目管理 | Ms Project | 2010 |

  - 3.3测试通过准则

- 实行了所有的测试策略并达到完成标准。

- 测试结束后，开发组对实现有误的测试需求项的修改达到如下程度：

  - 一、二级缺陷的修复率达到100%

  - 三、四级缺陷缺陷的修复率达到80%以上

  - 五级缺陷的修复率达到60%以上

- 《需求规格说明书》、《用户手册》、《操作手册》和编码实现一致。

- 4.资源

  - 4.1角色

下表列出了在此项目的测试人员配备方面所作的安排。

| 人力资源 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 角色 | 所推荐的最少资源 （所分配的专职角色数量） | 具体职责或注释 |
| 测试经理 | 杨驰 | 进行管理监督。 职责： 提供技术指导 获取适当的资源 提供管理报告 |
| 测试设计员 | 陈锦涛，陈旭宇 | 计划测试、设计测试及评估测试。 确定测试用例、确定测试用例的优先级并实施测试用例。 职责： 生成测试计划 生成测试模型 评估测试工作的有效性 |
| 测试员 | 陈锦涛，陈旭宇 | 执行测试。 职责： 执行测试 记录结果 从缺陷中恢复 |

  - 4.2系统资源

- 硬件环境：

| - 设备 | - 配置要求 |
| --- | --- |
| - 测试服务器 | - CPU：8核，内存：32GB，硬盘：500GB SSD |
| - 测试客户端 | - CPU：i5以上，内存：16GB以上，现代浏览器 |
| - 压力测试辅助机 | - 用于JMeter模拟并发请求 |

- 软件环境：

| - 软件 | - 版本 |
| --- | --- |
| - 操作系统（服务器） | - CentOS 7.9 / Ubuntu 20.04 LTS |
| - 数据库 | - MySQL 8.0.31 |
| - 缓存 | - Redis 7.0 |
| - JDK | - JDK 17 |
| - 浏览器 | - Chrome/Edge/Firefox/Safari最新两版 |
| - 测试工具 | - Postman、JMeter、Selenium |

- 5.项目测试活动

| 里程碑任务 | 工作 | 开始日期 | 结束日期 | 交付工件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划测试 | 阅读参考资料，制定测试计划，分派测试任务。 | 2026-7-16 | 2026-7-17 | 《测试计划》 |
| 设计测试 | 根据测试计划、用例阐述和设计来设计测试用例，可在测试过程中进行。 | 2026-7-18 | 2026-7-18 | 《测试用例》 |
| 执行测试 | 进行系统测试，包括功能测试、性能测试、兼容测试 | 2026-7-19 | 2026-7-19 | 《测试记录》 |
| 评估测试 | 编写《测试分析报告》。 | 2026-7-20 | 2026-7-20 | 《测试分析报告》 |

- 6.附录 A：项目任务

以下是一些与测试有关的任务：

#  制定测试计划

  - 确定测试需求

  - 评估风险

  - 制定测试策略

  - 确定测试资源

  - 创建时间表

  - 生成测试计划

#  设计测试

- 准备工作量分析文档

- 确定并说明测试用例

- 确定测试过程，并建立测试过程的结构

- 复审和评估测试覆盖

 执行测试

- 执行测试过程

- 评估测试的执行情况

- 恢复暂停的测试

- 核实结果

- 调查意外结果

- 记录缺陷

#  对测试进行评估

- 评估测试用例覆盖

- 评估代码覆盖

- 分析缺陷

- 确定是否达到了测试完成标准与成功标准